# Documento Riepilogativo — Spec vs Implementazione

Analisi completa di ogni requisito specificato nelle macro M0–M6 (backend) e UI-1–UI-4 (frontend)
Data revisione: 2026-06-18

## Legenda

| Simbolo | Significato |
| --- | --- |
| ✅ | Implementato correttamente |
| ⚠️ | Implementato con discrepanza rispetto alle spec |
| ❌ | Non implementato |
| ➕ | Implementato in più (extra rispetto alle spec originali) |

## M0 — Scaffold Monorepo

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| Struttura monorepo frontend/, backend/, docs/ | ✅ |  |
| .gitignore e .env.example | ✅ |  |
| Backend: Express + TypeScript + Mongoose + Passport + JWT + WS | ✅ |  |
| Frontend: React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS 4 | ✅ |  |
| Dockerfile backend | ✅ |  |
| Dockerfile frontend (nginx) | ✅ |  |
| railway.toml per ogni servizio | ✅ |  |
| MongoDB replica set con docker-compose | ✅ | docker-compose con rs0 + mongo-init one-shot |
| nginx su porta dinamica ${PORT} | ✅ | tramite envsubst template in /etc/nginx/templates/ |

## M1 — Auth & Core Models

### Autenticazione

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| Google OAuth 2.0 con Passport.js | ✅ |  |
| Restrizione dominio @dblue.it | ✅ | passport.ts |
| JWT 7 giorni | ✅ | signToken() in jwt.ts |
| Cookie httpOnly, sameSite: lax, secure in prod | ⚠️ | Backend setta il cookie correttamente. In Railway, frontend e backend sono su domini diversi: il browser blocca i cookie cross-origin con sameSite: lax. Soluzione adottata: token in sessionStorage + Authorization: Bearer. sessionStorage si svuota alla chiusura del tab (più sicuro di localStorage). Decisione architetturale consapevole, non un bug. |
| GET /auth/google | ✅ |  |
| GET /auth/google/callback | ✅ |  |
| POST /auth/dev-login | ✅ | attivo solo se ENABLE_DEV_LOGIN=true |
| GET /auth/me | ✅ |  |
| POST /auth/logout | ✅ |  |

### User Model

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| googleId, email, name, avatar | ✅ |  |
| role (5 valori: employee, lab_responsible, admin_member, director, owner) | ✅ |  |
| teammates (max 5, ref User) | ✅ |  |
| contract.presenceDaysTarget | ✅ |  |
| preferences.theme (light/dark/system) | ✅ |  |
| preferences.notifications.waitingListPromotion | ✅ |  |
| preferences.notifications.sickLeaveReminder | ✅ |  |
| preferences.notifications.statusReminder11/18 | ➕ | non nelle spec originali — nessuna email corrispondente |
| preferences.notifications.projectTeammateBooking | ➕ | non nelle spec originali — nessuna email corrispondente |
| preferences.notifications.monthlyOverview | ➕ | non nelle spec originali — nessuna email corrispondente |
| preferences.notifications.newActivity | ➕ | non nelle spec originali — nessuna email corrispondente |
| preferences.accessibility.reducedMotion | ✅ |  |
| preferences.accessibility.textSize | ✅ |  |
| preferences.accessibility.screenReader | ➕ | non nelle spec originali |
| preferences.accessibility.highContrast | ➕ | non nelle spec originali |
| onboardingCompleted | ✅ |  |

### Room Model

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| name, capacity, type, isActive, createdBy | ✅ |  |
| Tipi: open_space, lab, admin, management | ✅ |  |
| Seed stanze default (Red, Green, Blue, Lab, Admin, Management) | ✅ | capacità: 20/20/20/15/8/6 |
| GET /rooms filtrato per ruolo (lab → lab_responsible, admin → admin_member, management → director/owner) | ✅ |  |
| Validazione tipo stanza al booking in upsertStatus/checkin | ❌ | Il filtro esiste solo lato GET /rooms. POST /presence e POST /presence/:date/checkin non ri-validano che il ruolo possa accedere alla stanza scelta. |

### User Routes

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| GET /users con ricerca nome/email | ✅ |  |
| PATCH /users/me/teammates (max 5) | ✅ |  |
| PATCH /users/me/preferences | ✅ |  |
| PATCH /users/me/onboarding | ✅ |  |

### Room Routes

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| GET /rooms filtrato per ruolo | ✅ |  |
| POST /rooms (owner only) | ✅ |  |
| PATCH /rooms/:id (owner only) | ✅ |  |
| DELETE /rooms/:id — soft delete (isActive: false) | ✅ |  |
| Prevent deletion se esistono prenotazioni future | ⚠️ | Le spec richiedono questo controllo — da verificare se è implementato nella route DELETE |

## M2 — Working Status CRUD + State Machine

### Working Status Model

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| userId, date (YYYY-MM-DD string), status | ✅ | date è stringa, non Date object |
| isConfirmed, confirmedAt | ✅ |  |
| room, isUsingDesk | ✅ |  |
| offTime (type: morning/afternoon/custom, hours?) | ✅ |  |
| isRetrofit, isLastMinuteUnbooking | ✅ |  |
| 9 valori status (in_office, remote, mission, leave, sick, parental_leave, waiting_list, office_no_desk, pending) | ✅ |  |
| Unique constraint (userId, date) | ✅ |  |
| Indici su {date, status} e {userId, date} | ✅ |  |

### Business Logic

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| getStatusForUser() — calendario mensile completo | ✅ |  |
| Giorni mancanti restituiti come pending virtuale | ✅ |  |
| Esclusione weekend | ✅ |  |
| Arricchimento con bookedCount, totalCapacity | ✅ |  |
| colleagueAvatars (max 10) per giorno | ✅ |  |
| projectTeammatesCount per giorno | ✅ |  |
| upsertStatus() — blocco se isConfirmed: true | ✅ |  |
| Sick solo per giorno corrente (eccetto retrofit) | ✅ |  |
| isLastMinuteUnbooking flag (cancellazione prenotazione oggi o domani) | ✅ | isLastMinute(date) |
| Auto-downgrade in_office → waiting_list se capacità esaurita | ✅ |  |
| bulkUpsertStatus() con partial failure handling | ✅ |  |
| updateOffTime() | ✅ |  |
| retrofitStatus() — solo mese precedente, flag isRetrofit: true | ✅ |  |
| Cron auto-confirm 23:59 per mission/leave/sick/parental_leave | ✅ | scheduler.ts |

### Presence Routes

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| GET /presence?month=YYYY-MM | ✅ |  |
| POST /presence | ✅ |  |
| POST /presence/bulk | ✅ |  |
| GET /presence/:date/offtime | ✅ |  |
| PATCH /presence/:date/offtime | ✅ |  |
| DELETE /presence/:date/offtime | ✅ |  |
| POST /presence/:date/retrofit | ✅ |  |
| GET /presence/:date/colleagues | ➕ | non nelle spec; usato dal frontend in DailyDetail |

## M3 — Desk Booking + Waiting List FIFO

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| getTotalCapacity(date) con cache 60s | ✅ | somma capacità stanze open_space |
| getBookedCount(date) | ✅ | conta in_office + office_no_desk |
| isCapacityAvailable(date) | ✅ |  |
| getWaitingList(date) FIFO per createdAt | ✅ |  |
| promoteFromWaitingList(date) — promozione automatica | ✅ |  |
| getPresenceBreakdown(date) per broadcast WS | ✅ |  |
| POST /presence/:date/checkin — solo oggi | ✅ |  |
| Check-in in_office con selezione stanza | ✅ |  |
| Check-in remote senza stanza | ✅ |  |
| Blocco check-in se status è waiting_list | ✅ |  |
| Cancellazione booking → promozione waiting list + email automatica | ✅ | chiamata dentro upsertStatus |

## M4 — WebSocket + MongoDB Change Streams

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| WS server integrato con Express su :4000, path /ws | ✅ |  |
| Subscription per data: { type: "subscribe", date: "YYYY-MM-DD" } | ✅ |  |
| Heartbeat/ping-pong ogni 30s | ✅ |  |
| Auto-reconnect con exponential backoff (client) | ✅ | max ~8s in useWebSocket.ts |
| Change Stream su WorkingStatus (insert/update/replace/delete) | ✅ | change-stream.service.ts |
| Ricalcolo capacity alla modifica | ✅ |  |
| Broadcast PresenceBreakdown a tutti i subscriber della data | ✅ |  |
| Payload presence_update con rooms[], extras, totalBooked, totalCapacity | ✅ |  |
| MongoDB replica set rs0 | ✅ | docker-compose locale + Railway |

## M5 — Stats API + RBAC

### Stats Service

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| getMonthlyStats() — presenceDaysConfirmed | ✅ |  |
| getMonthlyStats() — presenceDaysTarget | ✅ | da contract.presenceDaysTarget |
| getMonthlyStats() — distribution (inOffice/remote/mission/leave/sick) | ✅ |  |
| getMonthlyStats() — unbooking (standard + lastMinute) | ✅ |  |
| getAnnualStats() — monthlyBreakdown[] | ✅ |  |
| getAnnualStats() — solo mesi completati (< mese corrente) | ⚠️ | Da verificare nel codice che il filtro month < currentMonth sia effettivo |
| getAnnualStats() — totalUnbooking, averageMonthlyPresenceDays | ✅ |  |
| getAreaStats() — totalUsers, avgPresenceDaysConfirmed | ✅ |  |
| getAreaStats() — usersAboveTarget, usersBelowTarget | ✅ |  |
| getAreaStats() — totalUnbooking | ✅ |  |

### Stats Routes

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| GET /stats/monthly?month=YYYY-MM | ✅ |  |
| GET /stats/annual?year=YYYY | ✅ |  |
| GET /stats/area?month=YYYY-MM (director/owner only) | ✅ |  |
| GET /admin/stats/:userId/monthly | ➕ | non nelle spec; usato da Organisation.tsx |

### RBAC

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| requireRole() factory middleware centralizzato | ✅ | rbac.middleware.ts |
| Creazione/modifica/cancellazione stanze → owner only | ✅ |  |
| Area stats → director/owner only | ✅ |  |
| Visibilità colleghi director/owner → tutti | ✅ |  |
| Visibilità colleghi employee/lab_responsible/admin_member → solo propria area + projectTeammates | ❌ | Nessun campo area/department nel modello User. getColleaguePresences() restituisce tutti i colleghi senza filtro per area. Il filtro per area non è implementabile senza aggiungere il campo al modello. |

## M6 — Email + Retrofit + Off-Time

### Email Service

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| Nodemailer con SMTP configurabile | ✅ |  |
| Fallback console.log se SMTP non configurato (dev) | ✅ |  |
| Email promozione waiting list | ✅ | sendWaitingListPromotion() |
| Email conferma malattia | ✅ | sendSickLeaveConfirmation() |
| Pattern fire-and-forget (non bloccante) | ✅ |  |

### Admin Routes

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| POST /admin/retrofit/:userId/:date (director/owner) | ✅ |  |
| Blocco retrofit mese corrente o date future | ✅ |  |
| Flag isRetrofit: true | ✅ |  |
| GET /admin/users con ruoli e presenceDaysTarget | ✅ |  |
| PATCH /admin/users/:userId/role (owner only) | ✅ |  |
| Blocco auto-demozione | ✅ |  |
| POST /admin/seed | ➕ | non nelle spec; utile per test/demo con 80+ colleghi |

### Off-Time

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| GET /presence/:date/offtime | ✅ |  |
| PATCH /presence/:date/offtime (morning/afternoon/custom + hours) | ✅ |  |
| DELETE /presence/:date/offtime | ✅ |  |

## UI-1 — Setup + Auth

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| Copia prototipo in frontend/src/ | ✅ |  |
| Data dinamica (rimosso hard-coded ‘2026-10-09’) | ✅ |  |
| API client base con credentials: 'include' | ⚠️ | Usa Authorization: Bearer con token da localStorage — non cookie. |
| getMe(), logout(), getUsers(), updateTeammates(), updatePreferences(), completeOnboarding() | ✅ |  |
| 401 → redirect automatico a /login | ✅ |  |
| AuthContext con useAuth() hook | ✅ |  |
| Loading state su mount | ✅ |  |
| logout() → pulizia user + redirect /login | ✅ |  |
| Login page con Google OAuth button | ✅ |  |
| Dev login form (VITE_DEV_LOGIN_ENABLED) | ✅ |  |
| Messaggio errore su ?error=unauthorized | ✅ |  |
| Router: /login pubblico, /* → ProtectedRoute | ✅ |  |
| ProtectedRoute redirect a /login se non autenticato | ✅ |  |
| userName/userRole dall’utente autenticato (non hardcoded) | ✅ |  |
| Onboarding mostrato solo se !onboardingCompleted | ✅ |  |
| onLogout callback passato al Profile | ✅ |  |

## UI-2 — Working Status Data

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| getPresence(month) | ✅ |  |
| upsertStatus(date, payload) | ✅ |  |
| bulkUpsertStatus(updates) | ✅ |  |
| updateOffTime(date, offTime) | ✅ |  |
| usePresence hook con optimistic updates + rollback su errore | ✅ |  |
| App.tsx: rimozione INITIAL_DAYS | ✅ |  |
| Caricamento mese corrente + successivo al mount | ✅ |  |
| Skeleton loader durante il caricamento | ✅ |  |
| useColleagues hook con hash colori deterministico | ✅ | 12 colori Tailwind |
| Rimozione import COLLEAGUES hardcoded | ✅ |  |
| Colleghi in DailyDetail e Onboarding da API | ✅ |  |

## UI-3 — Check-in, Onboarding, Teammates

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| checkIn(date, room?, isUsingDesk?) in api.ts | ✅ |  |
| getRooms() in api.ts | ✅ |  |
| handleCheckIn per status Remote | ✅ |  |
| Rollback su errore API con toast | ✅ |  |
| RoomSelection con stanze reali da API | ✅ |  |
| Stanze caricate al mount e passate ai componenti | ✅ |  |
| Waiting list: nessun check locale capacity, decide il backend | ✅ |  |
| Risposta API include status effettivamente assegnato | ✅ |  |
| Onboarding: updateTeammates() → completeOnboarding() | ✅ |  |
| Teammates in Profile: add/remove con persistenza API | ✅ |  |
| Caricamento teammates al mount (se onboardingCompleted) | ✅ |  |

## UI-4 — Stats, Preferenze, WebSocket

| Requisito | Status | Note |
| --- | --- | --- |
| getStatsMonthly(month) | ✅ |  |
| getStatsAnnual(year) | ✅ |  |
| Interface MonthlyStats, AnnualStats in api.ts | ✅ |  |
| Stats component con dati reali | ✅ |  |
| Bar chart da monthlyBreakdown | ✅ |  |
| Vista director/owner con area stats | ✅ | → Organisation.tsx completo |
| handleSetThemeMode → updatePreferences({ theme }) | ✅ |  |
| Toggle notifications → updatePreferences({ notifications }) | ✅ |  |
| Toggle accessibility → updatePreferences({ accessibility }) | ✅ |  |
| useWebSocket(onPresenceUpdate) hook | ✅ |  |
| Subscribe alla data odierna al connect | ✅ |  |
| Auto-reconnect con exponential backoff | ✅ |  |
| Aggiornamento days state su messaggio presence_update | ✅ |  |
| Tipo Day/DayPresence esteso con rooms[], extras | ✅ |  |

## Riepilogo Gap e Discrepanze

### ❌ Non implementati

| Gap | Impatto | File da modificare |
| --- | --- | --- |
| Filtro colleghi per area organizzativa | Medio — tutti i ruoli vedono tutti i colleghi | user.model.ts (aggiungere campo area), working-status.service.ts:getColleaguePresences() |
| Validazione server-side tipo stanza al booking | Medio — sicurezza | working-status.service.ts:upsertStatus(), presence.routes.ts (handler checkin) |

### ⚠️ Discrepanze con le spec

| Gap | Impatto | File da correggere |
| --- | --- | --- |
| JWT in sessionStorage invece di cookie httpOnly | Basso — scelta consapevole (CORS cross-domain su Railway impedisce cookie cross-origin). sessionStorage si svuota alla chiusura del tab. | frontend/src/context/AuthContext.tsx, frontend/src/services/api.ts |
| getAnnualStats() — filtro mesi completati da verificare | Basso | backend/src/services/stats.service.ts |
| DELETE /rooms/:id — check prenotazioni future da verificare | Basso | backend/src/routes/rooms.routes.ts |

### ➕ Extra implementati (non nelle spec originali)

| Feature extra | Note |
| --- | --- |
| POST /admin/seed + seed service con 80+ colleghi generati deterministicamente | Utile per test/demo |
| GET /admin/stats/:userId/monthly | Usato da Organisation.tsx |
| GET /presence/:date/colleagues | Usato da DailyDetail.tsx |
| Organisation.tsx — vista director con drill-down per collega e trend 12 mesi | Supera le spec di UI-4 |
| AdminBar.tsx — trigger seed da UI |  |
| 4 tipi notifica extra nel modello User (statusReminder, projectTeammateBooking, monthlyOverview, newActivity) | Stub senza email corrispondenti |
| 2 preferenze accessibilità extra (screenReader, highContrast) | Implementate in frontend |

## Priorità di Intervento

| Priorità | Azione | File |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Alta | Validazione server-side tipo stanza nel booking | working-status.service.ts:upsertStatus(), presence.routes.ts (handler checkin) |
| 🟡 Media | Aggiungere campo area al User model e filtrare getColleaguePresences() | user.model.ts, working-status.service.ts |
| 🟢 Bassa | Verificare filtro mesi completati in getAnnualStats() | stats.service.ts |
| 🟢 Bassa | Verificare check prenotazioni future in DELETE /rooms/:id | rooms.routes.ts |
| ℹ️ Nota | JWT in sessionStorage (non cookie) è scelta architetturale per CORS cross-domain Railway — non da correggere | — |